Bài 2: Tổ chức Sprint Retrospective cho RikkeiReTech

Dưới đây là bài giải đầy đủ theo từng nhiệm vụ, trình bày đơn giản để bạn có thể điền vào bài tập.

Nhiệm vụ 1 – Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Kỹ thuật chọn và lý do

Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue.

Lý do: Vì vấn đề của Sprint đã khá rõ, thời gian họp chỉ có 45 phút và nhóm cần nhanh chóng xác định việc nên bắt đầu, dừng lại và tiếp tục để tạo ra hành động cải tiến cụ thể.

(b) Xếp thẻ T1–T5

| Thẻ | Nội dung sau khi xử lý | Cột xếp vào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue | Đây là cách làm hiệu quả, nên tiếp tục duy trì. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop | Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint. |
| T3 | Việc báo lỗi chưa được thực hiện đủ sớm, khiến nhóm phải sửa gấp. | Stop | Viết lại để không đổ lỗi cho cá nhân Hải; cần chấm dứt tình trạng phát hiện và báo lỗi muộn. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa phù hợp với nhu cầu người mua. | Chuyển cho Product Owner Thảo | Đây là phản hồi về sản phẩm, cần được xem xét và ưu tiên trong Product Backlog, không phải trọng tâm cải tiến quy trình nội bộ của Sprint Retrospective. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa có tiêu chí kiểm thử trên điện thoại. | Start | Bắt đầu bổ sung tiêu chí kiểm thử trên điện thoại vào DoD. |

Lưu ý: T4 vẫn có thể được ghi nhận trong buổi Retrospective nếu vấn đề liên quan đến cách nhóm thu thập yêu cầu hoặc kiểm tra sản phẩm. Tuy nhiên, với nội dung hiện tại, nên chuyển phản hồi về tính năng cho Product Owner xử lý trong Product Backlog.

Nhiệm vụ 2 – Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi phát hiện muộn nên chức năng chưa Done.

Bảng 1: Phân tích Data và Insight

| Nội dung | Câu trả lời |
| --- | --- |
| Data đã chọn | DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. |
| Khía cạnh | Quy trình |
| Insight (vì sao xảy ra) | Nhóm chưa tổ chức kiểm thử xuyên suốt Sprint, dẫn đến việc lỗi chỉ được phát hiện khi gần kết thúc Sprint. Việc phát triển và kiểm thử chưa được phối hợp hợp lý. |

Bảng 2: Hành động cải tiến SMART

| Nội dung | Câu trả lời |
| --- | --- |
| Hành động cụ thể | Ngay từ Sprint tiếp theo, nhóm thực hiện kiểm thử chức năng đặt giữ máy ngay khi có phần chức năng đầu tiên có thể kiểm tra, đồng thời cập nhật trạng thái kiểm thử hằng ngày trên bảng công việc. |
| Người/nhóm theo dõi | Scrum Master Duy theo dõi tiến độ; Developers và người phụ trách kiểm thử cùng thực hiện. |
| Khi kiểm tra lại | Trong Sprint Retrospective tiếp theo, sau 10 ngày làm việc. |
| Bằng chứng | Bảng công việc thể hiện thời điểm bắt đầu kiểm thử; kết quả kiểm thử được ghi nhận; mục tiêu là không để đến ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng. |

Vì sao đây là Improvement tốt?

- Cụ thể: Kiểm thử sớm và cập nhật trạng thái mỗi ngày.

- Đo được: Kiểm tra thời điểm bắt đầu kiểm thử trên bảng công việc.

- Có người theo dõi: Scrum Master Duy cùng nhóm Developers.

- Làm được ngay: Áp dụng ngay từ Sprint tiếp theo.

- Có thời điểm đánh giá: Kiểm tra lại trong buổi Retrospective tiếp theo.

Nhiệm vụ 3 – Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Sắp xếp 6 hoạt động

Thứ tự phù hợp là:

| Thứ tự | Mã | Hoạt động | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. | Tạo không khí an toàn và giúp mọi người hiểu mục tiêu. |
| 2 | H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. | Thu thập dữ liệu và góc nhìn của tất cả thành viên. |
| 3 | H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. | Phân tích nguyên nhân thay vì chỉ liệt kê sự việc. |
| 4 | H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. | Chuyển kết quả phân tích thành hành động cải tiến. |
| 5 | H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. | Tổng kết và xác nhận bước tiếp theo. |
| Không chọn | H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. | Không phù hợp vì Improvement cần được cả nhóm thảo luận và thống nhất, không phải do Scrum Master áp đặt. |

Đáp án thứ tự: H3 → H2 → H5 → H1 → H6. Không chọn H4.

(b) Lời mở đầu của Scrum Master Duy

Bạn có thể sử dụng đoạn sau để trình bày trong bài tập:

Chào mọi người! Hôm nay chúng ta có 45 phút để cùng nhìn lại Sprint vừa qua, tìm ra những điều đang làm tốt và những điểm cần cải thiện để Sprint tiếp theo hiệu quả hơn.

Mục tiêu của buổi họp không phải là tìm người có lỗi hay chỉ trích bất kỳ cá nhân nào, mà là tìm hiểu nguyên nhân trong cách làm việc của cả nhóm và cùng đưa ra giải pháp.

Mọi người hãy chia sẻ trung thực, lắng nghe ý kiến của nhau và tập trung vào sự việc, quy trình thay vì đổ lỗi cho cá nhân. Mỗi ý kiến đều đáng được tôn trọng.

Trước tiên, chúng ta sẽ xem lại hành động cải tiến từ Sprint trước, sau đó ghi nhận các sự việc chính, phân tích nguyên nhân và thống nhất một hành động cải tiến cụ thể cho Sprint tiếp theo.

Cảm ơn mọi người đã tham gia. Chúng ta hãy bắt đầu nhé!

Tổng hợp đáp án nhanh

- Nhiệm vụ 1: Start–Stop–Continue; T1 → Continue, T2 → Stop, T3 → Stop (viết lại không đổ lỗi), T4 → chuyển Product Owner, T5 → Start.

- Nhiệm vụ 2: DT-01 → Khía cạnh quy trình → kiểm thử muộn do chưa kiểm thử xuyên suốt Sprint → kiểm thử sớm, cập nhật hằng ngày và kiểm tra lại ở Sprint Retrospective tiếp theo.

- Nhiệm vụ 3: H3 → H2 → H5 → H1 → H6; không chọn H4.

Điểm quan trọng nhất của bài này là Retrospective tập trung cải thiện cách làm việc của cả nhóm, không tìm người để đổ lỗi.